招　标　文　件

项目名称：新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程应用系统开发项目

包一：核心业务经办系统

项目编号：GK2020-043

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心

2020年8月5日

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  项目需求	37

第五章  评标方法与评标标准	84

第六章  投标文件格式	87

第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心现就（新疆维吾尔自治区医疗保障局）所需的新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程应用系统开发项目（ 包一：核心业务经办系统）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称及编号

项目名称：新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程应用系统开发项目（ 包一：核心业务经办系统）

项目编号：GK2020-043

二、项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）项目简要说明

根据国家《医疗保障信息平台建设指南》要求，按照标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，依托自治区医保信息平台与国家医保信息平台之间的协作联通，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构高标准建设全区统一、互联互通的自治区医疗保障信息平台。作为自治区医疗保障信息平台应用系统层的组成部分，基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台按照国家建设指南要求基于HSAF框架开发，为自治区医保核心业务经办提供支撑。

（二）本项目采购预算为 2799.6万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为 2799.6万元。

三、项目采购需求

采购需求详见招标文件第四章内容。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;
　　2、经会计师事务所审计的2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）;

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（二）（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“新疆政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“新疆政府采购网”本项目公告页面免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年9月1日上午11:30-12:00分

投标文件接收截止时间：2020年9月1日上午12:00分

投标文件接收地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼新疆维吾尔自治区公共资源交易大厅12号开标室

投标文件接收人：张文成

七、开标有关信息

开标时间：2020年9月1日上午12:00分

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼新疆维吾尔自治区公共资源交易大厅12号开标室

八、招标联系事项

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心政府采购部地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A407室

邮编：830063

交易中心联系人：张文成　联系电话： 0991-3550536

采购人：新疆维吾尔自治区医疗保障局

采购人联系人：苏凯              联系电话： 15276778617

采购人联系地址: 乌鲁木齐市天山区和平南路137号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：7份

十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

（7）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在新疆政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、分项报价表、服务内容一览表、项目需求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务技术能力以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、服务内容一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报服务内容一览表、分项报价表，在表中标明所提供的服务内容及其功能的中文说明、服务期和质量保证期。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的有关技术服务、安装、调试等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括服务费、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括服务费、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、项目单价按分项报价表中要求填报。

13、项目需求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中(此信封不得与投标文件密封在同一密封袋内)，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件相关要求：

19.2.1投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，标明招标文件编号、项目名称、包件名称、投标人名称、投标人地址。

19.2.2  每一密封信封上注明“于      之前（指招标公告中规定的投标截止日期及时间）不准启封”的字样。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，交易中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，交易中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 交易中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知交易中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达交易中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由交易中心组织，采购人代表、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或交易中心工作人员当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 交易中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。如投标人选择本项目多个包段进行投标，则中标资格的选取采用如下原则：在评标时，若某个投标人出现3个（含）以上包段排名第一的情况，则该投标人按包段的自然顺序承担前二个包段的中标资格。后续包段的中标资格则不考虑该投标人，按该包段其他投标人排名的先后顺序依次推选中标资格，依此类推。

29.3 交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。交易中心质疑接收部门为现场监督部，联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A416室自治区政务服务和公共资源交易中心现场监督部，联系人：戎老师。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复交易中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件和中标人投标文件的规定与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金（免收投标保证金的项目，中标人需按中标金额的5%缴纳履约保证金，账户信息见附件），履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，交易中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2保证金的退还：合同履行结束后，中标人可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)、供应商开具的收款收据。（请注明：今收到新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心退还  履约/投标  保证金　　　　元），收据背面请注明联系人手机号码。

(2)、银行汇款回单复印件并加盖公章。

(3)、供应商汇款账户信息（请清晰准确打印于A4纸上，恕不接受手写信息）并加盖公章。

(4)、《政府采购验收单》第三联。

（申请退还投标保证金的，只需提交前3项资料。）

交易中心在收齐相关资料后，无息退还保证金。

资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A432室自治区政务服务和公共资源交易中心财务审计部，邮编：830063

收件人：李会计

八、其他

35、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

36、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展

2.政府采购支持监狱企业发展

3.政府采购鼓励节能、环保产品

4.扶持不发达地区和少数民族地区

5.促进残疾人就业政府采购政策

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

技术开发（委托）合同

项目名称：

委 托 人：    新疆维吾尔自治区医疗保障局

受 托 人：

签订地点：乌鲁木齐市天山区和平南路137号

签订日期：     年     月    日

委 托 人：  新疆维吾尔自治区医疗保障局

法定代表人：

住 所 地： 乌鲁木齐市天山区和平南路137号

联系电话：

传    真：

通讯地址：乌鲁木齐市天山区和平南路137号

项目联系人：

受 托 人：

法定代表人：

住 所 地：

联系电话：

传    真：

通讯地址：

项目联系人：

委托人新疆维吾尔自治区医疗保障局（以下简称甲方）与受托人（以下简称乙方），依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《计算机软件保护条例》等法律法规的相关规定，经平等、自愿协商，就乙方受托为甲方开发“                ”事宜达成一致，签订如下技术开发(委托)合同（以下简称本合同），以兹共同信守。

第一条 项目名称：

“                                    ”，以下简称本项目。

第二条 项目合同的组成

本项目合同，由甲乙双方协商并载入本合同中的条款、条件和以下所提及的附件，以及合同履行过程中乙方所提交的所有附件和后续签订的与本项目开发有关的补充协议构成。

附件一：用户需求

附件二：里程碑工程进度

附件三：乙方项目组织架构及成员

附件四：验收标准和程序

附件五：培训计划

附件六：服务内容

附件七：情况说明

附件八：安全保密承诺书

附件九：廉政承诺书

附件十：甲方建设组织架构及成员

附件十一：系统概要设计报告

附件十二：系统数据库设计报告

附件十三：系统详细设计报告

（附件一至附件九为必须填列内容，附件十至附件十三可根据项目实际情况和需要填列）

第三条 名词、术语解释

在本合同中，下列词语及用法除上下文另有要求外，应具有本条款所赋予的含义。

3.1 合同：指甲乙双方签署的、合同中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

3.2 合同价：指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3.3 货物：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、软件、手册、光盘和其他技术资料及其他文件材料。

3.4 工程施工：指乙方根据合同规定须向甲方提供的、与货物安装相关的系统开发、配置、部署等。

3.5 项目开发建设期：指合同生效日始至项目验收合格日止。

3.6 项目维护期：自本项目验收合格日起    个月，其中，每12个自然月为一个项目年度维护期。

3.7 服务：指根据合同规定乙方承担与开发、供货有关的辅助服务，如安装、调试、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

3.8 甲方：新疆维吾尔自治区医疗保障局。

3.9 乙方：                          。

3.10 甲方用户单位：                    。（根据用户范围填列）

3.11 现场：指甲方及甲方用户单位所指定的项目实施地点。

3.12 交付：指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的项目货物的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

3.13 里程碑：是指附件中所规定的由乙方在本项目开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。

3.14 秘密：指甲方所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、用户名单、数据、信息、技术诀窍、源代码、计算机文档等，和甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息。

3.15 工作日：指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

3.16 中国：系指中华人民共和国大陆，为本协议之目的不包括中国台湾、香港和澳门地区。

3.17 关联公司：指除本协议双方外，其他由协议一方直接或间接控股、控制、管理或指导的任何公司或企业，或者与该协议一方直接或间接受共同所有、控制、管理或指导的公司或企业，或者该协议一方直接或间接被控股、控制、管理或指导的任何公司或企业。

3.18 公开信息：是指通过合法的手段在公开且合法的媒介中可以获得或知晓的信息。

第四条 项目内容、范围和要求

4.1 本项目是甲方为实现              而开发的系统，需实现的主要功能和目标见附件一《用户需求》。

4.2 乙方受甲方委托开发“                ”，功能上覆盖本合同附件一所载的全部内容；乙方应按技术要求完成需求分析、概要设计、详细设计、编码及内部测试；完成系统的配置、安装调试和技术培训；提供相应系统的安装光盘；提供系统维护和相应的售后服务等。

4.2.1 乙方为甲方开发的系统分为           个子系统（模块），包括，上述                 个子系统（模块）共同构成本合同所规定的系统。该系统的名称、里程碑、模块、规格、版本、检测标准等相关情况见附件部分。

4.2.2 在项目开发建设期，甲方提供各种历史数据，乙方按甲方要求对其进行加工、整理，并依据甲方的指示，提供相关的业务咨询服务。

4.2.3 乙方应保证本项目与医保业务基础数据规范及应用支撑平台的相关标准、规范相衔接，并协助甲方完成有关系统技术接口标准的制定工作。

4.2.4 乙方在设计开发过程中应充分考虑到本项目与其他医保应用系统的衔接。

4.2.5 在项目开发建设期，乙方应按甲方要求提供相关的业务咨询服务，并以报表形式每周向甲方汇报项目开发的进展情况。

4.2.6 在项目开发建设期，乙方遵循甲方制定的信息技术标准规范以及业务标准规范，包括但不限于《医疗保障信息系统安全开发规范》等。

4.3 在项目维护期，乙方免费对系统进行日常维护，免费加工、整理甲方提供的各种新增数据，并依据甲方的指示，免费提供相关的业务咨询服务和培训。

4.4 本项目采用统一、高效的开发框架，按照                规范和新疆维吾尔自治区医疗保障局系统生命周期安全管理办法管理整个开发过程，建立健全各种文档。乙方提供和交付的货物技术规格应与               文件规定的技术规格相一致。

第五条 项目变更

在本合同签署后，甲方有权在履行本合同的过程中为履行本合同约定的委托开发事宜合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的要求，包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高或提升有关技术参数、变更交付或安装的时间与地点等。为此，双方同意：

5.1 若甲方提出部分项目的变更要求，甲方应该将变更要求以书面形式提交给乙方。乙方应在收到甲方变更要求后    个工作日内执行该要求。双方应就变更引起的工程进度变化进行协商。

如甲方提出的变更导致合同总价变更的，变更幅度在合同价    ％之内，执行本合同的总价不变。

5.2 如乙方提出部分项目的变更建议，乙方在将变更建议以书面形式提交给甲方的同时应详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

甲方应在收到乙方的上述变更建议后的     个工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的变更建议。如果甲方接受乙方的变更建议，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

第六条 双方的责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

6.1.1 负责项目主要工作内容和目标的确定与确认，项目关键问题的协调和对项目整体规划与进度的审批；负责项目规范（设计规范、技术规范、使用规范）、文档的审核和确认，对项目进行阶段性审查，制定项目验收标准并组织项目的验收。

6.1.2 审批与确定乙方项目主要组成人员。

6.1.3 负责提供项目的历史数据、新增数据、业务需求文档、系统建设技术要求说明书和对有关问题予以澄清和解释。

6.1.4 按本合同约定向乙方支付委托开发费用。

6.1.5 甲方有权聘请具有监理资质的第三方作为本项目开发的监理。如甲方指定了第三方作为项目的监理，该监理在甲方的授权范围内就本项目的监理事项，享有与本合同中所约定的甲方同等的权利。

6.1.6 甲方有权聘请上述监理之外的第三方对系统进行测试。如甲方指定了第三方作为测试机构，该测试机构在甲方的授权范围内就本项目的测试事项，享有甲方所授予的与本合同所约定的甲方同等的权利。

6.2 乙方的责任与义务

6.2.1 依据甲方提供的《用户需求》（见附件一）等资料和信息，为业务开发系统及其所需功能等制作《需求规格说明书》，该《需求规格说明书》应当涵盖《用户需求》的所有要求，与《用户需求》不一致的，以甲方提供的《用户需求》为准。甲方在提交有关用户需求、资料和信息时及收到乙方制作的《需求规格说明书》时，可以就其中所涉及的系统功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当在     日内予以解释和答复。

6.2.2 乙方在获取上述需求信息和资料后，应按照附件二《里程碑工程进度》标明的时间要求完成《需求规格说明书》。若乙方制作的《需求规格说明书》与《用户需求》不一致的，乙方应以附件一《用户需求》为准。

6.2.3 制定和实施项目的研究开发总体规划、进度计划（附件二），交甲方审核。

6.2.4 按照附件三《乙方项目组织架构及成员》的要求组织人员参与项目的研究、开发工作，并保证人员的稳定性、人员配置充足；如乙方根据具体情况需重新指定本方的管理小组的成员，应当提前三日以书面方式通知甲方，征得甲方的书面同意后才可以更换；如发生指定项目成员离职、长期休假、不符合甲方要求等情况时，乙方需保证有充足的符合甲方要求的乙方后备人员到岗提供服务。

6.2.5 乙方应依据本合同所约定的系统的功能、目标与《用户需求》，按照附件二中约定的时间完成概要设计报告、数据库设计报告及详细设计报告（以下统称”系统设计文档”），并提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述系统的适用性、需求性和应用性、易用性、可用性等进行审核。如甲方认可上述文件，则在上述文件中盖章。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复查。如乙方认为不构成问题，则应向甲方提交书面解释。甲方认为确有问题的，乙方应在收到甲方书面异议后【  】日内予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可，上述系统设计文档经双方盖章后，作为本合同的附件。

6.2.6 甲方对上述系统设计文档的认可，仅代表对上述系统设计文档中开发系统的适用性、需求性、可行性、易用性、可用性等的审核，仅作为甲方对附件一中的项目实现功能及用户需求的书面审核。甲方并不对其中的技术问题进行审核。如其中出现任何与乙方设计相关的技术或技术调整问题，仍由乙方承担违约责任。

6.2.7 乙方负责在甲方的指导下依据《用户需求》和系统设计文档组织项目的研究开发工作，并保证在附件二《里程碑工程进度》约定的期限内完成项目开发工作，并向甲方提交全部项目成果（成果内容详见第十条），并确保系统的可靠性、灵活性、通用性和拓展性。

6.2.8 乙方应将甲方提供的资金用于本项目的开发研究工作之中，不得擅自挪作他用，开发环境和开发工具由乙方自行提供和配备。

6.2.9 项目系统开发完成后，乙方负责甲方及地州（含县市）医保部门及甲方指定的其他部门的系统上门安装调试，并在甲方指定的【     】试点进行实施，并自行承担一切相关费用。主要工作包括：

1．系统上门安装、调试，包括数据库、中间件的配置服务；

2．按用户要求完成所有报表任务的定制与下发，完成流程与参数设置；

3．协助用户制定系统权限设置方案，完成功能权限、数据权限、组织机构权限、用户角色创建的设置；

4．完成相关历史数据、基础数据等的导入与整理工作；

5．完成系统与其他相关系统衔接的初始调试工作；

6．分别为甲方及地州（含县市）医保部门及甲方指定的其他部门的相关人员提供免费培训；

7．完成系统实施后的交接工作，并回收由用户签章的实施工作意见。

6.2.10 项目验收完成后，乙方在项目维护期内免费按本合同的约定向甲方及甲方用户单位提供维护和培训服务，详见附件五和附件六。

第七条 承诺与保证

7.1 甲方承诺与保证

7.1.1 甲方具有合法的签署并履行本合同项下的义务的权利能力。

7.1.2 甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；且不会与甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。

7.2 乙方承诺与保证

7.2.1 乙方是一家根据中国法律合法设立、存续并具有良好信誉的公司，具有合法的签署和履行本合同项下义务的权利能力。

7.2.2 乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；且不会与乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突而导致乙方的权利受到约束。

7.2.3 乙方履行本合同项下的义务没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

7.2.4 乙方开发的系统符合中国有关软件系统产品方面的规定、标准和规范。

7.2.5 在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的组成部分。

7.2.6 乙方在（填列住所地或者实际经营地）拥有固定场所进行本项目的开发工作，并在系统开发期间维持一支稳定的开发队伍。

7.2.7 乙方郑重承诺：在受甲方委托开发本项目系统过程中，需使用任何第三方拥有所有权、专利权、著作权、商标权或商业秘密等权利的产品或者服务时，须书面告知甲方，在征得甲方的书面同意后，方可继续执行。如果甲方要对本合同项下乙方受托开发的系统进行定制修改需要该第三方予以配合时，乙方负责协调该第三方并保证该第三方予以配合，否则乙方应当按照本合同第十四条的规定承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第八条 知识产权

8.1 关于知识产权的承诺和保证

8.1.1 乙方承诺其开发所涉及系统的知识产权为乙方合法所有或已经取得他方合法授权。在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的组成部分。

8.1.2 若有任何第三方提出本项目开发或开发项下的交付标的侵犯任何专利权、著作权、商标权或商业秘密等，均由乙方负责解决并承担由此产生的全部法律责任，甲方及甲方用户单位不承担任何责任，但甲方或甲方用户单位应在发现存在乙方可能侵权的情况下【   】日内通知乙方。如因乙方侵犯他方知识产权致使甲方或甲方用户单位受到相关政府部门的任何形式的处罚或承担任何形式的责任，乙方须就此等侵权给甲方造成的一切损失予以赔偿。

8.1.3如因第三方提出侵权主张而申请或取得针对开发或开发项下交付标的使用的禁止令，乙方应当按照甲方要求选择以下救济措施并自行承担相关费用：

8.1.3.1为甲方（或甲方用户）取得继续使用受影响的交付标的相应权利。

8.1.3.2以具有同等功能的交付标的替换或修改受影响的交付标的，使其不再侵权。

8.1.4在上述救济措施不具有可行性或者甲方不愿选择上述救济方式的情况下，甲方有权终止本合同，并要求乙方返还全部合同费用，并按照合同价的    ％支付违约金，如对甲方造成任何损失，还需承担相应的损失赔偿责任。

8.1.5如乙方所交付或许可甲方使用的系统需经中国有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的系统已完成了上述手续。

8.2知识产权的归属

8.2.1针对项目需求开发的“        系统”所有相关系统的著作权均归甲方所有，乙方未经甲方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的计算机系统、技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式利用上述资料和技术。如乙方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应按照合同价的    ％支付违约金并赔偿甲方的一切损失。

8.2.2乙方在开发本项目过程中，在此基础上取得的改进技术成果（包括专利发明、发现、技术诀窍、流程、著作权、商标等）归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式使用、许可或转让。

8.2.3乙方在开发本项目过程中，如需用到乙方已注册的专利技术（包括著作权等其他知识产权，下同）等，乙方同意将此专利技术与甲方共享，甲方不得将此专利技术用于本项目外的其它用途。

8.2.4如需对本项目产生的工作成果进行修改，甲方有权选择其他软件开发企业，因对本系统开发产生的工作成果进行修改而产生的新工作成果的知识产权同样属于甲方。

8.3使用权

8.3.1非经甲方书面授权，乙方对本项目及项目成果无使用权。

8.3.2乙方使用权的使用范围由甲方授权书予以确定。

8.3.3乙方对甲方所许可的使用权没有向第三方分许可的权利。除本合同另有规定外，甲方许可乙方使用系统或相关任何知识产权，并不表示乙方已经从甲方获得其向第三人许可使用该项权利的权利。

8.3.4非经甲方书面授权，乙方不得从事本项目的软件开发和推广实施，亦或利用本项目进行宣传和再开发。

8.3.5对本项目使用到的乙方已有的知识产权，乙方承诺给甲方不受限制的使用权。

第九条 合同价和支付方式

9.1本合同以人民币付款，合同价为：             元整（￥000,000.00）。

9.2合同价由甲方分期向乙方支付，具体支付方式和时间如下：

9.2.1本合同生效并收到乙方的支付申请和正式发票之日起【   】个工作日内，甲方向乙方支付合同价的百分之三十（30%）即人民币      元整（￥    ）；

9.2.2系统达到上线试运行要求后，甲方收到乙方的支付申请及正式发票之日起【   】个工作日内，甲方向乙方支付合同价的百分之五十（50%）即人民币

元整（￥        ）。

9.2.3经甲方终验合格且收到乙方的支付申请及正式发票之日起【  】个工作日内，甲方向乙方支付合同价的百分之十五（15%）即人民币        元整（￥      ）。

9.2.4本项目质保期结束后，甲方向乙方支付合同价的百分之五（5%）即人民币        元整（￥      ）。

9.2.5前述软件开发费涵盖本合同及其附件所约定的乙方为甲方提供的所有软件开发服务内容，金额包干。乙方不得以投入人员、投入时间或服务难度较大为由向甲方申请增加费用。

9.3合同价由甲方负责以转账支票或其他法定结算方式向乙方按本合同约定的方式支付。

9.4国家根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。乙方未按照本条约定及时提供发票或有其他任何违约行为，甲方有权拒绝向乙方支付任一款项，且不因此承担任何违约责任。

9.5乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名：

开户银行：

地址：

账号：

第十条 项目交付、领受和验收

10.1 交付

10.1.1 本项目开发分为     个里程碑阶段（具体详见附件二），每个里程碑阶段的项目任务完成后，均应该依据本合同附件四所列的检测程序和标准进行检测和交付，以确认其符合本合同的约定。

10.1.2 乙方应在进行每项交付前    个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的    个工作日内安排交付。在交付10.2的成果之前须按照甲方要求完成系统的安装、配置和调试工作。

10.1.3 本项目完成后的最终成果应包括系统产品和文档资料，乙方交付的产品应准确、完整、清晰，完全满足合同约定的全部内容和甲方（或甲方用户单位）安装、运行、维护和扩展的要求，并保证系统运行的安全、高效、稳定、可靠。

10.2 交付的成果

本项目开发完成后应提交的成果包括：

10.2.1“             ”软件，以光盘介质提供以下内容，一式两份：

1）完整的软件源代码；

2）系统安装程序。

10.2.2 分别以光盘介质和纸介质提供以下内容，一式两份：

1）“            ”软件的项目任务书；

2）“            ”软件的需求分析、概要设计、详细设计及开发计划；

3）“            ”软件的用户手册；

4）“            ”软件源代码详细说明、源代码编写标准及技术报告；

5）“            ”软件开发期间的测试计划、测试用例和测试报告；

6）“            ”软件的质量保证计划和质量管理文档；

7）“            ”软件的系统管理维护说明书；

8）“            ”软件的项目开发总结报告

9）其它相关文档。

10.3 项目成果的交付时间、地点

交付时间：依据《里程碑工程进度》（见附件二）进行；

交付地点：本合同甲方指定地点。

收货人名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

10.4 领受

甲方在收到了本合同10.2条所述交付件后，应在    个工作日内以书面方式表示是否接受该交付件。

10.5 系统试运行

10.5.1 自系统交付并经甲方领受之日起，系统将进入试运行阶段，试运行阶段为    个月。

10.5.2 如非因甲方原因，系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应在出现故障或问题之日起     日内排除故障或处理问题，为此所引起的相关费用由乙方负担。如以上故障或问题影响系统基本功能和目标的实现，或排除故障或处理问题的时间超过上述期限，则视为乙方交付违约。

10.5.3 乙方保证在系统提交甲方验收前系统已正常连续成功运行    日。

10.6 项目验收

10.6.1 项目开发完成，具备完整的项目验收文档，并已经进行了必要的各个阶段的验证、确认、评审和审计，成功通过程序单元测试、系统集成测试和确认测试及试运行成功后，乙方应以书面形式向甲方递交《项目验收申请表》，甲方在收到《项目验收申请表》之日起    个工作日内，安排具体日期，由甲方或甲方指定的第三方及时按附件四所规定的标准和程序进行验收。

10.6.2 “          ”验收工作具体内容详见附件四。系统验收合格后，甲方才能按照合同第九条和第十条规定的与验收合格相关的付款条件，支付乙方相应款项。系统验收不合格时，乙方应负责修改系统，直至达到验收条件。因乙方原因导致系统验收不合格产生的系统建设工作成本，由乙方承担。

10.6.3 由于乙方没有完成本合同约定的全部工作或项目没有达到规定标准而导致验收不合格，乙方应承担项目延期的违约责任，并按本合同第十四条之约定向甲方支付违约金和对项目延期给甲方造成的一切损失予以赔偿。

10.6.4项目验收前，因相关政策导致业务发生变化进行升级或调整导致增加建设工作成本，由乙方承担。

第十一条 项目维护和支持、培训与工作联络

11.1 维护和支持

11.1.1 乙方应严格按照本合同的要求，保证所提供的系统产品功能齐全、性能稳定，文档资料准确、完整；项目验收合格后，按本合同约定向甲方及甲方用户单位提供     年的免费技术支持和服务，解决应用过程中出现的系统问题，并向甲方提供补丁程序和源代码，配合甲方无偿解决该系统与其它相关系统的接口问题。

11.1.2 在项目维护期内，乙方应在收到甲方用户单位的服务要求（包括传真件、电子邮件和电话）后做出及时响应，并在    小时内负责解决甲方及或甲方用户单位所反映的问题。

11.1.3 系统维护服务包括的内容详见附件六。

11.2 培训

乙方应为甲方及甲方用户单位的现场技术人员、操作人员、使用人员免费提供集中培训服务，帮助理解系统设计，解答有关技术问题。甲方负责组织受培训人员接受乙方提供的培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的系统的目标和功能。培训计划详见附件五。

11.3 工作联络

为保证项目开发及后续维护期维护的顺利进行，甲方随时需要与乙方进行联系和沟通，乙方承诺：

11.3.1 甲方能够通过电话、传真、电子邮件等各种方式与乙方指派的项目经理保持联络，保证甲方能够通过电话与项目经理及助理随时联络。

11.3.2 对于甲方发出的会见要求，乙方相关人员应当在    个工作日内安排进行。

11.3.3 对于无法联络的乙方项目经理及其助理，甲方保留要求更换的权利。

11.3.4 乙方应当与甲方及甲方指定的业务单位（或人员）保持联络。

11.3.5 乙方应当与甲方聘请的其他咨询服务机构（或人员）保持联络。

第十二条 转委托

未经甲方书面允许，乙方不得将项目全部或部分研究、开发工作委托给第三方。

第十三条 保密事宜

13.1 保密范围

13.1.1 未经甲方同意，乙方不得以任何形式公开本合同书及其附件的任何内容。

13.1.2 乙方在未征得甲方同意的情况下，不得向第三方泄露在项目中涉及到的任何情报、资料和数据。

13.1.3 乙方在未征得甲方同意的情况下，不得为任何其它目的而自行使用或允许他人使用从甲方获得的信息（包括但不限于所有的报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件和业务数据等）。

13.1.4 乙方应对参与项目的工作人员进行保密教育，严格遵守有关保密的法律法规，任何人不得将与本项目有关的资料信息泄露给第三方。

13.1.5 如果乙方违反本条款的规定，并给甲方造成损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。触犯保密法律法规的情况由乙方独自承担相应法律责任。

13.2 保密期限

甲乙双方应对上述保密范围所约定的内容承担保密义务。自本合同生效之日始至本合同约定的信息全部成为公开信息止。本保密条款不因本合同的终止、解除等情形失效。

第十四条 违约责任

14.1 甲方的违约责任

14.1.1 由于甲方原因造成的项目开发工作停滞、延误，乙方不承担任何责任，在甲方提前书面通知乙方后，乙方应根据实际情况服从和协助甲方制定出新的工作计划，并按新的工作计划开展工作。

14.2 乙方的违约责任

14.2.1 非因甲方原因，乙方未按附件二《里程碑工程进度》约定的时间组织项目开发工作并按时提交相应工作成果的，甲方有权解除合同或者要求乙方采取补救措施，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失；

14.2.2 非因甲方原因，乙方如果在合同约定的项目周期内不能完成本合同约定的任务，应提前    个工作日向甲方做出书面解释并提出延长工期的书面申请，在征得甲方的认可和同意后，工期可以作适当顺延，每顺延一日乙方应当按照合同价     ‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此产生的全部损失；乙方向甲方支付违约金的最高限额为合同价的【   】%，超过此限额时，甲方有权解除合同。由此给甲方或任何第三方造成损失的，乙方应当负责赔偿。

14.2.3 如果乙方交付的系统经甲方或第三方测试和验收后确定为不符合或部分不符合本合同确定的系统需求，甲方可给予乙方适当的期限对系统进行修改，乙方应承担上述条款规定的迟延交付违约责任。

14.2.4 如乙方交付的系统在项目维护期内出现严重影响甲方及甲方用户单位使用的故障或问题，并且在故障或问题出现之日起【   】日内未能解决，乙方应按上述迟延交付责任条款承担相应违约责任。

14.2.5 乙方违反本合同第 6.2 条、第 7.2 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条所约定的义务和承诺，除本合同另有规定外，还应按合同价的    ％向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

14.2.6 如乙方违反本合同约定的任何义务和承诺，除本合同另有约定外，甲方有权按本合同价的【   】%收取相应的违约金。由此给甲方造成损失的，乙方应当负责赔偿。

第十五条 不可抗力和免责条款

15.1 由于战争、暴乱、自然灾害、政变、罢工、传染疾病、国家法律变化和政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况影响本合同的履行时，除该不可抗力已导致所有可能的通知方式皆不可行，遇有上述不可抗力的一方应立即以传真、电报等书面形式通知对方，并在【   】日之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的有关部门出具的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

15.2 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地及时采取合理的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

15.3 如果因不可抗力影响本合同履行的，双方应对本合同的有关内容进行重新协商，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

第十六条 合同变更

16.1 本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件，为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

16.2 对本合同条款进行的任何修改，除本合同另有约定外,都必须经甲乙双方协商同意，并由双方授权代表签署书面协议。

第十七条 合同的解除

17.1 在合同执行过程中，如果发生以下情况之一， 签约一方可以通知对方解除合同：

17.1.1 因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行。

17.1.2 在甲方不接受乙方因违约而采取的补救措施的情况下，甲方可向乙方发出终止合同的书面通知书。

17.1.2.1 如果非因甲方原因，乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物、完成项目的开发，甲方有权解除合同。

17.1.2.2 乙方在收到甲方发出的违约通知后    日内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为，甲方有权解除合同。

17.1.2.3 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务，甲方有权解除合同。

17.1.2.4 在甲方根据以上条款，解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交付的货物、进行工程施工，乙方应负担甲方购买类似货物所超出的部分费用。

17.1.3 如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17.1.4 由于不可抗力致使本合同不能履行的。

17.2 双方协商一致可以解除合同。

第十八条 争议解决

18.1 在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方可以向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

18.2 在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

第十九条 通知

19.1 甲乙双方确认，本合同约定的关于双方通讯联系地址、电话、传真均真实有效，如有变更，变更方应在变更后    小时内书面通知对方。因一方变更前述通讯联系地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法发出通知的，由此造成的后果由变更而又未依约通知的一方负责。

19.2 任何与本合同履行有关的通讯往来和通知均应以书面形式送达，该书面形式包括传真、挂号、特快专递、电报等方式，如没有特别约定，电话和电子邮件的方式不是本合同所约定的送达方式。

19.3 以传真方式发出的通知，自传真进入系统视为送达。

19.4 如果要求被送达人履行相应的合同义务，通知应该为被通知人履行义务预留合理的时间。

19.5 在执行本合同过程中，甲方应于收到乙方各种书面通知、函件后的       个工作日内做出响应；乙方应于收到甲方各种书面通知、函件后的    个工作日内做出响应。若在本合同其它条款中另有约定的，以约定时间为准。

第二十条 完整性和可分割性

20.1 对本合同或本合同的附件、补充协议的任何修订或修改，必须采用书面形式并由双方签署。本合同、本合同的附件、合同履行过程中乙方提交的经双方确认的附件以及后续签订的补充协议构成完整协议，并取代所有以前的或与本合同同期的关于本合同的口头或书面协议。

20.2 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，经合同双方签字盖章，与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件构成各方之间关于本合同项下开发“            ”的完整协议。

20.3 本合同条款可分割，如果任何条款被认定为不合法或不可执行，该条款应当从本合同中取消，且不影响本合同其他条款的效力。双方应尽全力以最符合各方本意的有效条款取代该无效或不合法的条款。

第二十一条 生效及其他

21.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

21.2 双方同意并承诺严格执行本合同的所有条款，并保证在本合同签署后本合同各方或本合同各方的关联公司将不与任何其它主体就本合同所述之事宜进行磋商、协商或做出安排或签订协议。如双方及其关联公司违反本合同的规定或因各方及其关联公司的其它原因致使本合同项下的委托开发事宜无法完成，则应承担赔偿对方因此所造成的损失。

21.3 本合同对双方相应的承继者以及双方全部权利义务的受让人具有约束力。双方应当确保其相应的承继者或受让人同意遵守本合同的一切约定。

21.4 本合同以中文书就，一式    份，甲乙双方各执    份，具同等的法律效力。

21.5 本合同的签订地为乌鲁木齐市天山区。（以下无正文）

（本页无正文，为《技术开发（委托）合同》签字页）

甲方：新疆维吾尔自治区医疗保障局（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：

- 项目需求

包一：核心业务经办系统

# 第一节 总则

  - 文件定义

本文件为新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）的技术需求。提供本项目建设所需的软件和服务的公司（以下称投标方）应向新疆维吾尔自治区医疗保障局（以下称招标方）就核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）的项目背景理解、需求分析、重难点问题识别应对、总体设计、系统功能设计、项目实施、培训和售后服务及项目人员投入等做出具体方案说明。

  - 文件内容

本文适用于新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程应用软件系统建设项目，含核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）功能开发和部署等。本文将给出招标方对核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）所需要的软件功能和各项服务的要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供投标方编写方案建议书，项目开发计划及报价书之用。

  - 有关内容的说明

（1）投标方对于本技术需求的疑问可以通过书面材料与招标方联系，在规定的建议书提交最后期限以前，招标方将以书面材料给予答复。

（2）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（3）未经招标方许可，投标方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术需求，修改补充后的最终技术需求将作为合同的附件。

  - 投标方应提供的技术资料

投标方所提供的项目方案应按照以下内容格式进行行编制：

（一）项目背景综述

（二）项目理解及需求分析

（三）总体设计方案

（四）功能设计方案

（五）项目实施与项目管理方案

（六）测试及验收方案

（七）培训方案

- 售后服务方案

# 第二节 项目建设说明

  - 建设背景

党的十九大报告提出加强社会保障体系建设，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，建立全国统一的医疗保障公共服务平台。按照党中央、国务院对医保信息化建设的部署和要求，国家医疗保障局自2018年5月挂牌成立后，积极谋划部署、深入调研，印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号），明确了建设全国统一医保信息系统，搭建国家医保信息平台和省级医保信息平台，支撑提高全国医保标准化、智能化和信息化水平，重点推进公共服务、经办管理、智能监管、分析决策四类医保信息化应用的总体目标。争取到“十三五”期末，按照标准全国统一、数据省级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，依托省级平台与国家平台之间的协作联通，初步实现便捷可及大服务、规范高效大经办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全可靠大支撑的医疗保障信息化建设目标。从根本上解决系统分散、标准不统一、信息孤岛等问题。提出按“统一建设、协同建设、分别自建”三种方式构建本地医疗保障信息支撑平台及信息系统。

近年来，自治区医疗保障制度基本实现全民覆盖，医保公共服务体系建设取得显著成效，逐步由城市向农村、由职工向居民、由本地到异地扩展，服务范围不断拓展、服务渠道日益丰富、服务功能不断丰富、服务水平逐步提高。但存在医保公共服务整体性、可及性不够，区域之间发展不平衡，信息化应用水平低，医保信息系统碎片化等问题，群众办事“多头跑、来回跑”，“填表多、交证多、盖章多”，“网上不能办、就近不能办、异地不能办”的现象突出，现有医疗保障服务体系不能适应医保制度全民覆盖、惠及全民的要求，不能满足国家医疗保障服务标准的要求。为此，自治区医疗保障局2018年11月成立以来，按照国家和自治区的工作部署，加快推进全区医保信息化建设工作。成立了信息化建设领导小组，负责统筹协调全疆医疗保障信息化建设工作，落实自治区医疗保障信息平台项目，成立了自治区医保局信息中心负责医疗保障信息平台建设和后期运维工作。2019年11月完成了新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程的立项审批工作，并加快推进后续实施工作。

  - 系统建设原则

系统建设应该遵循以下原则：

（1）先进性原则。在技术上应采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法,面向对象的开发工具。采用浏览器/服务器体系结构以支持网络环境下的分布式应用。

（2）实用性原则。必须做到系统使用易学、易用、实用，方便广大民众和各级政府部门相关人员的使用。

（3）开放性原则。保证系统设计的规范性，包括系统内部程序设计的规范、系统各模块之间接口的规范、系统内部与外部接口的规范和系统用户界面的规范，以便于同其它系统进行信息交互。

（4）节约性原则。预留发展空间，避免重复建设，节约投资，少花钱多办事。

（5）安全性和可靠性原则。符合国家法律法规要求；系统建设要采取全面 的安全防护措施，系统开发层面，避免安全漏洞和隐患，做好用户隐私的保护和防泄漏。

（6）可维护性和可扩展性原则。软件设计尽可能模块化、组件化，以适应将来的发展，系统应提供配置模块和客户化工具，通过一系列的组件和工具，使应用系统可灵活配置，优化流程，适应不同的情况；数据库的设计尽可能考虑到将来发展的需要。

  - 系统定位

新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台总体架构如下图所示：

本文涉及新疆维吾尔自治区医疗保障信息平台应用系统层的核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）作为自治区医疗保障信息平台的组成部分。

  - 系统技术架构要求

根据国家医疗保障局医疗保障信息平台规划建设要求，新疆维吾尔自治区医疗保障信息平台采用国家医疗保障局医疗保障信息平台统一的技术架构。

总体技术架构采用分布式云架构，在基础设施层上，结合云平台，提供分布式服务支撑，通过业务中台构建业务中心，开展交易型应用；通过数据中台实现数据汇聚、数据治理等，开展大数据应用，基于统一的技术框架建设核心业务经办系统（包含基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台等）。

（1）应用子系统：所有业务应用子系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security APPlication Framework，简称：HSAF）开发。

（2）HSAF 框架：框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。

（3）适配层：基于HSAF的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（4）云支撑服务层：基于云基础设施，为应用层提供通用技术支撑服务，包括分布式服务、分布式缓存、分布式数据访问、分布式日志服务、非结构化存储和消息队列等。

（5）云基础设施层：采用云架构，在物理设备基础上，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。

所有业务应用必须经过从前端展现层到服务端的控制层、共享业务中心层、数据服务层的连续调用，总体技术架构通过技术适配层完成业务服务与技术实现（如：分布式服务、云基础设施等）相互适配。

# 第三节 建设规范依据

  - 国家政策文件

（1）《中华人民共和国社会保险法》；

（2）《中华人民共和国网络安全法》；

（3）《中华人民共和国密码法》；

（4）《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》;

（5）《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1 号）；

（6）《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22 号）；

（7）《关于印发<医疗保障信息平台建设指南的通知》（医保办〔2019〕4 号）；

（8）《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39 号）；

（9）《关于新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程可行性研究报告备案的意见》（医保网信办〔2019〕15 号）

（10）《国家医疗保障局 财政部 关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发﹝2019﹞30 号）；

（11）《国务院办公厅关于印发<治理高值医用耗材改革方案的通知>》（国办发〔2019〕37 号）；

（12）《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2 号）；

（13）《国家医疗保障局关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》（医保发〔2019〕18 号）；

（14）《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（医保发〔2019〕47 号）；

（15）《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号）；

（16）《国家医疗保障局关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号）；

（17）《国家医疗保障局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》（医保发﹝2019﹞34 号）；

（18）《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）；

（19）《国家医疗保障局 财政部 国务院扶贫办关于印发<医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020）年>的通知》（医保发〔2018〕18 号）;

（20）《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17 号）；

（21）《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77 号）；

（22）《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）；

（23）《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）；

（24）《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47 号）；

（25）《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号）；

（26）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020 年）的通知》（国发〔2014〕21 号）；

（27）《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技〔2012〕1986 号）；

（28）《国家医疗保障局办公室关于全面推广应用医保电子凭证的通知》医保办2020 10号

  - 自治区政策文件

（1）《全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》（新政办发〔2019〕85 号）；

（2）《新疆维吾尔自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕110 号）；

（3）《关于做好公立医疗机构全面推进药品采购“两票制”工作的通知》（新医改办发〔2018〕1 号）；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展信息化“十三五”规划的通知》（（新政发〔2017〕96 号））；

（5）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅贯彻落实关于实施健康扶贫工程指导意见的实施意》（新政办发〔2017〕28 号；

（6）《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》（新政发〔2017〕76 号）；

（7）《关于印发自治区贯彻国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）；

（8）《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点医疗机构协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

（9）《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点零售药店协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

（10）《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(人社厅发〔2016〕80 号) ；

（11）《关于印发<新疆维吾尔自治区整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见>的通知》（新政办发〔2016〕93 号）；

（12）《关于基本医疗保险异地就医结算服务工作的意见》（人社部发〔2019〕190 号）；

（13）《人力资源社会保障部办公厅关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》（人社厅发〔2016〕94 号）；

（14）《关于全面实施城乡居民大病保险工作的意见》（新政办发〔2016〕138 号）；

（15）《自治区城镇职工大病保险实施方案（试行）》(新人社发〔2016〕154 号)。

  - 技术规范文件

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及医保行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：

（1）《医疗保障信息平台建设指南》（医保网信办〔2019〕4号）；

（2）《医疗保障信息平台通用术语规范》（ZT-T02-2020）；

（3）《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》；

（4）《关于印发<医疗保障信息系统安全开发规范>的通知》（医保网信办〔2019〕1号）；

（5）《关于印发<全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南>的通知》医保网信办〔2019〕40号；

（6）《医疗保障信息平台云计算平台规范》（XJ-A01-2019）；

（7）《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（XJ-B01-2019）；

（8）《医疗保障信息平台用户界面规范》第一部分：PC端用户界面规范（XJ-C01.1-2019）；

（9）《医疗保障信息平台用户界面规范》第二部分：移动端用户界面规范（XJ-C01.2-2019）；

（10）《医疗保障信息平台用户界面规范》第三部分：大屏幕端用户界面规范（XJ-C01.3-2019）；

（11）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

（12）《医疗保障信息平台数据中台建设及应用指南》（XJ-F02-2020）；

（13）《国家医疗保障信息平台医保电子凭证云基础设施建设和部署指南》；

（14）《国家医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)分组与付费技术规范》

（15）《国家医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG）分组方案（核心组ADRG）》；

（16）《医保信息平台电子凭证技术规范》（XJ-D01-2019）；

（17）《医疗保障信息平台智能监管业务流程规范》（YW-L03-2020）；

（18）《医疗保障信息平台支付方式管理业务流程规范》（YW-L04-2020）；

（19）《医疗保障信息平台医疗服务价格管理业务流程规范》（YW-L02-2020）；

（20）《医疗保障信息平台数据库设计》（XJ-E01-2020）

（21）《医疗保障信息平台内部统一门户集成规范》（XJ-B02-2020）

（22）《医疗保障信息平台用户交互设计规范》第一部分 内部统一门户分册（XJ-C02.1-2020）

（23）《医疗保障信息平台应用系统测试过程管理规范》（XJ-H01-2020）

（24）《医疗保障信息平台生物识别数据规范》第一部分：人脸识别分册（XJ-G01.1-2020）

（25）《医疗保障信息平台生物识别数据规范》第二部分：指纹识别数据规范（XJ-G01.2-2020）

（26）《医疗保障信息平台生物识别数据规范》第三部分：指静脉识别数据规范（XJ-G01.3-2020）

（27）《医疗保障信息平台生物识别数据规范》第四部分：虹膜识别数据规范（XJ-G01.4-2020）

（28）《医疗保障信息平台医保区划编码规范》（ZT-T03-2020）

（29）《医保业务综合服务终端管理规范》；

（30）《医保业务综合服务终端Ⅲ类技术规范》；

（31）《医疗保障信息平台医保移动支付技术规范》（XJ-D02-2020）；

（32）《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2014；

（33）《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054-2018；

（34）《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014；

（35）《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014；

（36）《信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则》GB/T 31916.1-2015；

（37）《信息技术 云数据存储和管理 第2部分：基于对象的云存储应用接口》GB/T 31916.2-2015；

（38）《信息技术 云数据存储和管理 第3部分：分布式文件存储应用接口》GB/T 31916.3-2018；

（39）《信息技术 云数据存储和管理 第5部分：基于键值（Key-Value）的云数据管理应用接口》GB/T 31916.5-2015；

（40）《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982-2017；

（41）《信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求》GB/T 35293-2017；

（42）《信息技术 工业云服务 能力通用要求》GB/T 37724-2019；

（43）《信息安全技术 网站安全云防护平台技术要求》GB/T 37956-2019；

（44）《电子文件存储与交换格式版式文档》GB/T 33190-2016；

（45）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，HYD41-2015；

（46）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2015年；

（47）国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发〔2019〕57号；

（48）《基本建设项目建设成本管理规定》财建〔2016〕504 号；

（49）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019；

（50）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019；

（51）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019。

（52）《医疗保障信息平台数据归集技术规范》（XJ-K02-2020）；

（53）《医疗保障信息平台业务中台应用规范》（XJ-F01-2020）；

（54）《医疗保障信息平台数据中台建设及应用指南》（XJ-F02-2020）；

（55）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第一部分：系统建设规范（XJ-G02.1-2020）；

（56）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第二部分：数字证书规范（XJ-G02.2-2020）；

（57）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第三部分：目录服务规范（XJ-G02.3-2020）；

（58）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第四部分：安全应用接口规范（XJ-G02.4-2020）；

（59）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第五部分：证书存储设备规范（XJ-G02.5-2020）；

（60）《医疗保障信息平台身份认证与授权管理》第六部分：系统建设指南（XJ-G02.6-2020）；

（61）《医疗保障信息平台数据集规范》第1部分：内部统一门户（YBJ-BZ-SJ-SJJ01）；

（62）《医疗保障信息平台数据集规范》第2部分：内部控制管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ02）；

（63）《医疗保障信息平台数据集规范》第3部分：跨省异地就医管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ03）；

（64）《医疗保障信息平台数据集规范》第4部分：支付方式管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ04）；

（65）《医疗保障信息平台数据集规范》第5部分：医疗服务价格管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ05）；

（66）《医疗保障信息平台数据集规范》第6部分：药品与医用耗材招采管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ06）；

（67）《医疗保障信息平台数据集规范》第7部分：公共服务（YBJ-BZ-SJ-SJJ07）；

（68）《医疗保障信息平台数据集规范》第8部分：信用评价管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ08）；

（69）《医疗保障信息平台数据集规范》第9部分：智能监管（YBJ-BZ-SJ-SJJ09）；

（70）《医疗保障信息平台数据集规范》第10部分：基金运行及审计监管（YBJ-BZ-SJ-SJJ10）；

（71）《医疗保障信息平台数据集规范》第11部分：宏观决策大数据应用系统（YBJ-BZ-SJ-SJJ11）；

（72）《医疗保障信息平台数据集规范》第12部分：运行监测（YBJ-BZ-SJ-SJJ12）；

（73）《医疗保障信息平台数据集规范》第13部分：基础信息管理（YBJ-BZ-SJ-SJJ13）；

（74）《医疗保障信息平台数据集规范》第14部分：参保征缴（YBJ-BZ-SJ-SJJ14）；

（75）《医疗保障信息平台数据集规范》第15部分：业务基础待遇信息（YBJ-BZ-SJ-SJJ15）；

# 第四节 软件功能要求

以下章节将对各模块建设内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能。

投标方应根据本章节的要求提供系统软件建设方案，包括系统总体架构、各功能模块以及各类流程的详细文字、图示说明。

  - 基础信息管理子系统功能要求

    - 建设目标

基础信息管理子系统基础信息是从国家医疗保障信息平台基础信息同步而来，对全疆医疗保障的所有业务标准数据进行规范管理，主要提供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、人员、单位、机构等基础信息的管理功能和服务功能，并包含电子凭证管理，实现为所有系统提供数据支撑的目的，为跨地区、跨业务、跨部门的信息共享和业务协同提供支持，构建专家库管理，为各项政策制定、招标采购、项目评审提供公平公正公开的专业意见。针对医疗政策相关数据可进行修改并审核，逐步形成统一标准，统一数据格式的目标。

    - 系统架构

基础信息管理子系统架构如下：

图 0-1基础信息管理子系统架构

    - 功能要求

      - 医保目录管理

1.疾病诊断编码标准管理

通过同步国家局疾病诊断编码，对疾病编码诊断编码标准进行维护。

2.药品编码标准管理

通过同步国家局药品编码标准，对医药品编码标准进行维护。

3.医疗服务项目编码标准管理

通过同步国家局医疗服务项目编码标准，对医疗服务项目编码标准进行维护。

4.医用耗材编码标准管理

通过同步国家局医用耗材编码标准，对医用耗材编码标准进行维护。

5.医保手术操作标准管理

通过同步国家局医疗手术操作目录，对医疗手术操作目录进行维护。

      - 病种目录管理

1.门慢门特病种目录管理

通过同步国家局门慢门特病种目录，对门慢门特病种目录标准进行维护，供其他业务子系统调取。

2.病种结算目录管理

通过同步国家局病种结算目录，对病种结算目录进行维护，供其他业务子系统调取。

3.日间手术病种目录管理

通过同步国家局日间手术病种目录，对日间手术病种目录进行维护。

      - 组织机构管理

1.定点医疗机构编码标准管理

通过同步国家局定点医疗机构编码标准，对定点医疗机构编码新增、变更等维护。

2.医保定点零售药店编码标准管理

通过同步国家局定点零售药店编码标准，对零售药店编码标准新增、变更等维护管理。

3.参保单位信息管理

对参保单位信息进行新增、变更处理，供其他业务子系统调取。

4.基层组织信息管理

对医保经办人员登记的街道/乡镇、社区、居委会/村委会信息、学校等信息进行新增、变更处理，供其他业务子系统调取。

5.医保经办机构编码标准管理

通过同步国家局医保经办机构编码标准，对医保经办机构编码标准进行新增、变更等维护管理。

6.生产、配送、代理企业信息管理

实现生产、配送、代理企业信息的登记，对企业信息进行赋码，赋码后将新增的企业信息上报到国家局。

7.单位证照信息管理

通过同步国家局参保单位证照编码标准，对参保单位证照信息进行新增、变更处理，供其他业务子系统调取。

8.单位法人信息管理

通过同步国家局参保单位法人编码标准，对参保单位法人信息进行新增、变更处理，供其他业务子系统调取。

      - 人员信息管理

1.参保人员信息管理

对参保人员信息进行新增、变更处理，供其他业务子系统调取。

2.人员身份属性管理

即所有服务对象的基础信息，包括所有劳动者、参保人员、各类人事人才管理服务对象。具体有人员的自然属性信息（医疗保障号码、公民身份号码、姓名、民族、性别、出生日期、出生地、户籍所在地行政区划代码、户籍地址、居住地址、通信地址、照片、联系电话、手机等）、医疗保障基本状态信息（如参保地、参保状态、离退休状态、生存状态等）。

3.医保医师编码标准管理

通过同步国家局医保医师编码标准，对医保医师编码标准进行新增、变更等维护。

4.医保护士编码标准管理

通过同步国家局医保护士编码标准，对医保护士编码标准、变更等维护管理。

5.医保药师编码标准管理

通过同步国家局医保医师编码标准，对医保医师编码标准新增、变更等维护管理。

6.医保经办人员编码标准管理

通过同步国家局医保经办人员编码标准，对医保经办人员编码标准进行新增、变更等维护管理。

7.医保医技人员编码标准管理

通过同步国家局医保医技人员编码标准，对医保医技人员编码标准进行新增、变更等维护管理。

      - 专家库管理

专家库管理是通过建设专家库，对各领域各专业的专家进行统计，通过推荐、抽取、退出等机制完成专家项目的管理。专家库管理至少要包括实现专家申报管理、专家抽取管理、通知管理、专家库基本管理、退出管理、专家库与研究基地对接等功能。

      - 医疗救助管理

1.医疗救助目录管理

通过同步国家局医疗救助目录，对医疗救助目录进行新增、变更等维护管理。分人群进行标识，分别为重点救助对象(低保、特困)、建档立卡贫困人口、低收入救助对象、因病致贫对象等，并对医疗救助目录信息进行新增和变更等维护。

2.医疗救助对象管理

为自治区各级医保经办人员对医保医疗救助对象进行新增，并提供查询服务。

      - 长期护理保险失能评估标准管理

通过同步国家局长期护理保险失能评估标准，对医保长期护理保险失能评估标准进行新增、变更等维护管理。

      - 待遇参数管理

1.医保结算清单数据标准管理

通过同步国家局医保结算清单数据，对医保结算清单数据标准新增、变更等维护。

2.待遇清单管理

医疗保障待遇清单采取目录管理，包含基本医疗保障的基本制度（基本医疗保险，补充医疗保险，医疗救助）、基本政策（参保政策，筹资政策，待遇支付政策）、基金支付的项目和标准（药品目录，医疗服务项目和设施范围，支付标准），并明确统筹基金不予支付的范围。

      - 身份认证管理

对医保身份进行验证以及登录医保相关系统进行登录身份认证，包括用户名/密码、CA、指纹、人脸、电子凭证。

      - 参保人个人电子凭证管理

保存唯一标识参保人个人身份信息的个人电子凭证（根据个人电子凭证标识的编码规则），绑定个人身份信息（社保卡、身份证、医保个人账户以及其他身份属性信息），并对个人电子凭证信息进行加密和唯一性及真伪校验。同时，为参保人提供个人电子凭证（二维码）的分配。对个人电子凭证信息进行维护，并可通过扫描电子凭证二维码获取电子凭证绑定的信息。

      - 医保基础信息库管理

1.信息初始化

通过整合各级医保业务系统数据库、公安等外部库的数据，生成医保基础信息库。本功能主要初始化全量人口信息和参保人员的参保信息。对于全量人口信息，从公安人口库等外部库通过数据交换的形式获得。对于参保人员的参保信息，可以抽取自治区、各地州市医保数据库的基础信息和参保信息生成。

2.信息比对

通过整合医保基础信息库的人员信息、参保信息，通过与国家局掌握的跨省异地参保人员信息的比对，生成自治区户籍人员应参未参信息。

3.更新维护

建立与医保业务系统、国家医保全民参保登记库信息同步机制，定期对自治区医保基础信息库进行数据更新。

4.基础信息库管理

医保基础信息库，包括人员基础信息、参保信息、单位信息、家庭信息等，应遵照规范对医保基础信息进行统一管理。

5.接口管理

接口管理功能解决跨省人员参保信息的获取问题，要求各省在做全民参保登记信息初始化及变更信息同步工作时，将外省户籍人员在自治区的参保信息上传到国家局全民参保登记数据库中，以方便其它省份建设省级全民参保登记数据库的需要，同时可从国家局全民参保登记数据库中获取自治区户籍人员在外省的参保信息。省级用户利用国家局核查信息上报接口定期将已审核通过的核查信息上传到国家局全民参保登记数据库中。

6.统计分析

支持各级对全民参保登记信息的查询与统计功能。提供指定报表的定制和方便灵活的统计分析功能，以及丰富的数据展现形式。深入挖掘数据的潜在价值，为全民参保业务监控、决策分析提供强有力的数据支撑。

  - 医保核心业务经办子系统功能要求

    - 建设目标

自治区按照国家标准搭建医疗保障核心业务经办系统，全疆制定统一的规范。医保核心业务子系统是支撑医保业务日常经办的核心系统，对参保单位和人员进行参保、备案及待遇享受资格管理，对医保目录和标准进行管理，管理定点医药机构协议，支持各种人群在定点医药服务机构和照护机构进行医保、生育、长期照护、医疗救助费用的即时结算，对定点医药服务机构的违规行为进行监管处罚，并对定点医药机构和照护机构费用进行结算管理，实现业务财务数据一体化。实现医保档案影像数字化目标，并与商保、银行交互联动的一体化业务。

    - 系统架构

医保核心业务经办子系统架构如下：

图 0-2医保核心业务经办子系统架构

    - 功能要求

      - 医保目录同步管理

通过对接基础信息管理子系统各功能模块，实现对医保目录、疾病诊断信息、门慢/门特标准、药品商品与医保目录匹配等进行维护管理。医保目录同步管理功能包含但不限于医保目录下载与同步管理（如维护药品、诊疗项目和服务设施的医疗保险基础目录等）、疾病诊断信息同步管理（如从医疗机构获取的诊断信息）、门慢/门特标准同步管理（如门慢/门特待遇标准）、药品商品与医保目录匹配管理（药品医保目录与定点医药机构药品商品信息进行对照匹配）等。

      - 参保管理

对新疆维吾尔自治区的所有参保人员进行管理，所有参保通过此模块进行维护，接收综合柜员制提供的受理数据，完成业务办理。参保管理模块包含但不限于以下功能：

1.职工医保单位参保

对参加职工医保的参保单位、参保职工的参保信息进行维护，并将参保单位、参保职工的基础信息和参保信息同步共享给税务部门，包含但不限于单位参保管理、参保职工信息管理、城镇职工个人身份参保、个体灵活就业身份参保、参保缴费确认管理、退休年限认定管理、个人账户管理、公务员医疗补助身份信息维护、医疗生育保险管理、关系转移接续、跨险种参保管理等。

2.城乡居民参保

对居民（包括城乡居民、新生儿、大学生等）的参保信息进行登记及相关管理（如停保、续保、死亡、调转等），并将相关参保和变更信息同步共享给税务部门，包含但不限于居民参保管理、新生儿参保登记、大学生参保管理、居民参保信息维护、居民参保缴费管理、居民参保退费管理等。

3.特殊人群医保

对医疗救助对象（包含低保对象、特困供养人员、城乡孤儿、低收入救助对象和因病致贫家庭重病患者等），其他特殊人员（如离休人员、军转人员等）等特殊参保人群的参保进行管理。包含医疗救助对象参保管理、其他特殊人员参保管理、特殊人员缴费管理等。

4.征缴计划

提供征缴计划制定、征缴计划生成、征缴确认、征缴结果管理等功能。支持对单位参保、个人身份参加城镇职工、特殊行业人员、破产/困难企业、城乡居民新生儿、大学生、长护险等，可按情况进行差额补缴、一次性趸缴、正常缴费、退费等相关缴费类型生成征缴计划，由医保经办机构制定征缴计划，并将单位征收计划传递到税务系统，由税务完成具体征收工作。

支持税务部门定期将医保征缴明细数据发送给医保局，医保局基金组对征缴数据和财务数据进行对账确认。支持单位职工参保、个人身份参加职工保、居民参保等各种征缴结果，以税务提供的征缴数据进行核对，支持对征缴结果进行确认、查看和下载。

5.参保人身份管理

在参保人身份管理模块对医疗救助人员身份、民政救助身份、残疾人身份、建档立卡贫困户身份、公务员身份、长护身份以及其他参保人特殊身份等进行维护，并维护参保资助比例和资金来源。

6.参保查询

提供参保状态查询、单位参保信息查询与证明、参保年限查询、个人信息查询、缴费信息查询等。

      - 跨省就医信息综合查询

提供跨省就医信息综合查询功能，实现参保人跨省异地就医未备案或者申请未获得批准的情况下未能使用电子凭证、社保卡途径自费就医后返回本省报销结算；或者流动参保人在申请医疗救助或慢病资格时，参保地需要对参保人特定时间周期内在其他省份的就医信息进行综合查询。查询内容应包含参保人的医保缴费/结算信息、自费就医信息、票据真实性信息等。在参保地发起信息查询请求后，就异地提供标准格式的就医数据查询许可。

      - 医疗救助管理

提供医疗救助管理功能，为贫困人员提供医疗保障。医疗救助管理包含但不限于医疗救助对象申请、医疗救助对象认证、医疗救助待遇追加、建档立卡精准扶贫人员管理、医疗救助参保监管、医疗救助支付等内容。

      - 个人待遇资格认定

1.险种管理

医疗保障险种管理主要针对城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大额医疗保险、城镇职工大病保险、城乡居民大病保险、长期护理保险、生育保险、医疗救助、医疗保障扶贫、离休和二级伤残、互助保险等，以及其他商业补充保险（大病、长护、扶贫）或需要新增的医疗保障类型等进行新增、维护，支持对接国家医疗保障信息平台进行险种的查看和使用。

2.待遇规则管理

系统支持与基础信息管理的待遇清单（险种信息）同步，支持政策公文的获取和管理、查看，并关联到待遇规则，支持待遇计算和查询时，提供政策公文的查看链接。

3.待遇参数管理

提供待遇规则待遇参数管理，支持医疗待遇参数维护和配置，包括待遇享受人群配置、待遇享受时间配置、待遇起付线设置、报销比例设置、报销限额设置、就诊医院或医院等级配置、就医行为等待遇规则参数配置，支持待遇规则的新增、启用、暂停、禁用、关联政策公文等。

4.个人待遇申请审核管理

提供参保人员的待遇申请通过窗口或线上进行受理，包括基本医疗待遇、生育待遇资格、特病待遇资格、转诊转院备案、家庭病床资格、长护待遇资格、医疗救助资格等个人待遇资格认定申请和审核，并根据实际情况进行意见反馈或个人待遇资格认定申请驳回与再次提交。

5.个人待遇资格延长管理

支持参保人或医药机构多渠道提交的个人待遇资格延长申请，经办人员对个人待遇资格认定审核进行办理，并根据实际情况进行意见反馈或个人待遇资格认定申请驳回与再次提交。

6.个人待遇就医信息管理

在待遇管理子系统个人待遇资格管理进行就医信息维护，包括个人待遇资格享受时间、特殊项目、药品使用资格等特殊就医信息的新增、变更等维护管理。

7.个人医保待遇资格管理

个人待遇资格申请审核通过后，根据实际情况提供个人待遇资格按就医信息的内容生效、失效、个人违规封锁等管理。

8.待遇计算

获取政策和待遇参数，为参保人提供待遇计算，包括对特殊群体（如离休、伤残等）以及公务员补充医疗等，对不同的参保群体的医保待遇计算进行单独管理和维护。

9.个人待遇结算管理

根据个人待遇计算的结果，为参保人提供个人待遇支付结算服务。

      - 定点医药机构管理

用于对定点机构的协议管理，审核定点医药机构的资质，并对定点医药机构的从业人员进行维护管理。定点医药机构管理功能包含但不限于定点医药机构备案管理、医药机构定点审核、定点医药机构特殊资格认定管理、定点医药机构协议管理、定点医药机构标准匹配、定点医药机构服务维护、定点医药机构人员管理、定点医疗机构科室管理、定点医药机构考核管理等。

      - 审核扣费

根据智能审核、信用评价等推送过来信息，包括门诊审核、住院审核等对医药机构的违规行为进行扣款。

      - 定点医药机构结算管理

此功能用于对定点机构的结算管理，定点机构通过发起结算申请，由医保经办机构审核结算数据，完成线上对账，实现电子化结算。包含但不限于以下内容：

1.对账管理

对定点医药服务机构申报的费用信息与医保核心业务经办子系统的就医、住院及购药信息进行对账，对异常情况进行及时反馈处理。

2.月结算

根据各地的支付方式维护相关的结算参数，分险种、分结算类别对定点医药机构垫付的资金进行月度费用结算（包括保证金按比例扣除）。

3.年度清算

将定点医药机构年终清算方式和指标维护到系统中，系统根据清算方式自动生成年终清算数据。

      - 基金申请与收付确认

1.财务记账确认

根据基金财务管理反馈的银行收付回盘数据记录实际收付结果，对财务数据记账进行确认。

2.基金申请与收付确认

完成个人、定点医疗机构等资金收付后，通过基金财务管理向银行信息发送收付明细，进展情况和收付结果的确认，保证信息互通共享和协调工作。

3.城乡居民医疗财政申报

实现批量对年度城乡居民医疗保险费按各级财政标准申请补贴。

      - 异地就医经办同步管理

参保人通过参保地提交异地就医备案申请，参保地经办人员审核、办理后将异地备案人员信息及时上传到自治区异地就医管理子系统，可供参保地和就医地下载异地就医备案人员信息。支持跨省异地就医备案同步和省内异地就医备案同步两种场景。

      - 政策参数管理

提供对医保的政策参数进行维护管理的功能，政策参数管理功能包含但不限于系统参数管理、医疗待遇参数管理、月结算参数管理等。

      - 医税管理

根据医保费用征收业务特点和流程、部门职责以及信息共享平台业务需求，税务部门和医保部门需要在医疗保险参保登记（税务登记）、申报缴费、异常业务处理（如缴费异常业务、特殊缴费业务、退费业务等）、业务财务对账等业务环节实现信息共享和业务协同，解决医保部门和税务部门存在数据标准不统一、不一致的问题。通过提供统一的省级通道，对接相关医保业务系统，实现相关数据和业务的接入及转发，进行数据质量审核、信息统计等，并将标准化数据输出至税务部门的信息共享平台，实现医保部门与税务部门的数据交换。

医税管理功能包含但不限于登记信息交互、缴费信息交互、对账信息交互、特殊缴费业务交互、异常业务处理、信息综合查询、统计报表等。

      - 一站式结算管理

一站式结算管理主要是为参保人提供基于微服务的购药、门诊、住院等业务的联网即时结算服务，包含但不限于以下功能：

1.一站式结算

系统支持参保人发生就医行为时，根据医保电子凭证等支付媒介进行结算，并支持对参保人待遇计算、结算规则的调用，实现参保人就医一站式结算。

2.移动支付结算

系统连接多个结算方：第三方支付、商业银行、商业保险公司等，实现“医保+商保+自费”的一站式移动支付结算功能。系统支持参保人发生就医行为时，根据移动支付、人脸识别等多种支付媒介进行结算，并支持对参保人待遇计算、结算规则的调用，实现参保人就医一站式结算。

3.总额预算管理

根据医保局在年初时为定点医药机构制定的年度总额预算计划，记录过程中相关数据及计划修改意见，记录确定的医药机构的年度预算总额，并可在指定日期前根据总额预算实际使用情况可对预算计划进行一次调整。

系统支持对总额预算结算医院进行月支付参数维护，支持月结算时按总额参数进行计算。系统支持根据每月月结算数据及年初确定的总额预算计划，对定点医药机构总额预算计划执行情况进行监测。

总额预算管理包含但不限于综合预算计划制定、总额预算参数维护、总额预算计划调整、总额预算计划执行监测等功能。

4.预付款管理

提供医保局支付给医疗服务机构、药品/耗材配送企业的预付款费用管理功能，费用结算部门根据下发的预付款文件向基金财务发起预付款支付申请，基金财务按预付款申请拨付确定额度的预付款，以备医疗机构、配送企业周转应急使用；支持费用结算部门在系统中对基金财务预付款支付进度进行查询。

5.零星费用报销

为参保人提供零星报销申请、零星报销明细录入和零星报销审核功能。

支持为参保人异地就医无法直接结算时（如未进行联网结算、特批项目未联网结算、公务员报销补款、职工大额或居民大病等）需要进行零星报销的项目提供手工结算申请。

支持参保人进行跨省/市/区就医进行零星报销申请时，根据就医凭证进行零星报销明细录入。

支持相关经办人对参保人提供零星报销相关材料（如发票原件、费用总清单原件、出院证或疾病诊断证明书等）进行审核。

6.医保与第三方结算

提供对商保公司、互助保险管理方等垫付资金的费用结算功能，包含对账管理、月结算、年度清算等功能。

7.配送企业结算

提供对药品和医用耗材配送企业的费用结算功能，包含对账管理、月结算、年度清算等功能。

8.结算进度管理

经审核通过后，医保经办机构、商保公司、互助保险管理方、配送企业等进行月结算付款的支付申请，相关机构发现进入月结算的数据有误可以申请反结算，相关费用结算环节人员，可通过系统查询月结算进度及结算状态。

9.个人违规封锁

根据智能审核、事后稽核、信用评价等子系统推送过来信息对个人违规行为进行待遇封锁等处罚。

10.卡务及卡鉴权管理

通过获取人力资源和社会保障部门社会保障卡鉴权信息、参保单位基本信息、参保人员基本信息等数据，进行卡鉴权、卡管理、卡信息查询等。

      - 重点人群管理

提供针对重点人群的管理，包含慢病人群的管理和照护人群的管理。

1.慢病人群管理

处理慢病人群资格进行资格准入申请，根据政策的获得慢病人群信息，依据当地的慢病人群准入政策，对准入规则进行研讨和细化。对慢病申请进行审核，以及对慢病人群定期进行资格审核，同时建立退出机制。

2.照护人群管理

处理照护人群的资格准入申请，并对照护资格申请进行审核，以及对照护人群定期进行资格审核，同时建立退出机制；同时对照护人群信息进行增删核查进行处理。

3.建档立卡精准扶贫人员管理

根据建档立卡人群分类对建档立卡人员信息进行增删核查进行处理。

      - 长护险管理

参保人员提出申请并选择适合的定点护理服务机构，经定点评估机构进行等级评定并确认服务关系后，可享受相应的长护险服务。长护险管理包含但不限于长护险申请、失能评定管理、长护险缴费管理等功能。

支持经办人员对参保人进行失能评定，护理服务管理等。支持税务部门定期将医保征缴明细数据发送给医保局，医保局基金财务对征缴数据和财务数据进行对账确认。

      - 兵地融合管理

支持自治区与新疆生产建设兵团医保的定点医药机构协议认定信息以及信息同步，定点医药机构处罚信息的同步，定点医药机构退出信息的同步；

支持自治区与新疆生产建设兵团医保的定点医药机构刷卡扫码设备的兼容性、医保结算接口的一致性，可以同时读取自治区与新疆生产建设兵团的医保卡信息，结算信息同步，支持两地实时结算；

支持自治区医保与新疆生产建设兵团医保电子凭证、电子签章的互认；

支持自治区医保与新疆生产建设兵团医保重大疾病、特殊慢性病互认功能。

支持自治区医保与新疆生产建设兵团参保人信息的共享以及信息变更后的同步，支持自治区与新疆生产建设兵团之间人员关系转移的在线办理和一次办理即可完成。

      - Web HIS管理

Web HIS管理包含但不限于以下功能：

1.基础数据维护

主要用于维护本定点医疗机构所使用的药品目录、诊疗项目、医用材料以及科室、医护人员、床位、病房等基础信息，支撑门诊收费和住院管理等功能运行。

2.门诊管理

主要用于定点医疗机构门诊结算，实时获取参保人员基本信息、医保账户信息，录入就诊信息（诊断、费用明细等），实时将结算信息传给医保核心业务子系统；同时用于定点医疗机构门诊退费，实时将退费信息传给医保核心业务子系统，核心业务子系统处理成功后将结果返回WebHIS。

3.住院管理

主要实现住院过程管理和医保结算，包括入院登记、无费退院、押金管理、住院记账、住院销账、出院登记、出院召回、住院结算、结算撤销等功能。

4.查询统计

主要实现本定点医疗机构门诊、住院信息查询统计，包括门诊结算信息查询、在院信息查询、出院信息查询、结算信息查询、月结算单打印等功能。

5.月结报表

通过该功能打印本定点医疗机构月结报表，与住院发票、病历等资料一起提交给医保局，申请费用拨付。

6.签到签退

主要实现本定点医疗机构操作人员在开始收费前需要先进行签到，结束收费时需要进行签退，达到两个目的，一是操作人员考勤，二是与医保核心业务子系统对账。

      - Web 药店管理

Web药店管理包含但不限于以下功能：

1.基础数据维护

主要用于维护定点药店所使用的药品目录以及医保药师等基础信息。

2.药店管理

主要用于特定定点药店购药结算，实时获取参保人员基本信息、医保账户信息，购药信息，实时将结算信息传给医保核心业务子系统；同时用于定点药店购药退费，实时将退费信息传给医保核心业务子系统，核心业务子系统处理成功后将结果返回Web药店。

3.查询统计

主要实现特定定点药店药品信息、结算信息查询统计。

4.月结报表

通过该功能打印特定定点药店月结报表，申请费用拨付。

5.签到签退

主要实现定点药店操作人员在开始收费前需要先进行签到，结束收费时需要进行签退，达到两个目的，一是操作人员考勤，二是与医保核心业务子系统对账。

      - 医保与第三方联动管理

与医保进行联动的第三方机构包含医疗机构、商业保险公司、残联、民政局等，医保与第三方联动管理包含但不限于以下内容：

1.第三方准入管理

通过与第三方签订协议合同，审核第三方的准入申请，支持在第三方合同签订、上传、内容维护等合同管理功能，支持基础信息维护（包括基础信息新增、变更等）；支持第三方退出机制，支持对退出的第三方机构进行合同解除、列入黑名单等操作。

2.第三方管理

（1）综合查询管理

医保与第三方联动管理可以连接至第三方机构查询端，在获取授权的情况下进行第三方参保信息的查询，可查询的内容包括当前的承保险种、保险责任、保险有效期等信息。

（2）理赔数据管理

提供医院数据接入基础标准，含患者身份信息、基本就医信息、医院结算及医保结算信息、费用明细、电子处方、电子诊断、电子病历及相关化验检查报告等。

（3）数据传输管理

医保与第三方联动支持实时数据传输，开放实时接口并在第一时间完成数据准备，相应理赔数据应实现分钟级上传。

3.第三方联动基础信息管理

第三方机构相关基础信息的维护与管理，包括目录管理，字典映射管理，报文转换等。

4.第三方联动接口管理

通过第三方联动接口管理，连接医疗机构、商业保险公司、民政局、残联等，满足患者在医疗机构就诊时，就诊数据实时上传至第三方机构，实现患者出院时，即可进行一单式结算、清算。

5.数据管理

（1）大数据管理

借助医保与第三方联动，实现与医疗机构、商业保险公司、民政局、残联等第三方机构数据共享，优化供给、提升保障，便捷投保、优化服务，建立风险控制机制，更好地为参保人服务。

（2）数据风控管理

数据风控管理为医疗信息交互提供全面的安全保障。

  - 核心业务区业务中台功能要求

核心业务区业务中台，对新疆维吾尔自治区医保信息平台规划的核心业务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由15个业务中心组成，分别为基本信息中心、统一认证中心、电子凭证中心、用户中心、政策中心、风控中心、参保中心、结算中心、征缴中心、工作流引擎中心、报表中心、电子档案中心、消息中心、招采中心、移动支付中心。各中心根据实际业务的不同，分别提供API、SDK、H5等方式对各个子系统提供接口。

    - 基本信息中心

基本信息中心提供人员和机构的基础信息管理，实现对经办用户、医保人员、执业人员、参保人员的基础信息，以及经办机构、两定机构、参保单位的法人基础信息的统一管理服务，提供对用户基本信息、机构法人信息的新增、修改和检索服务。

    - 统一认证中心

统一认证中心，面向核心业务用户提供包含多种身份认证方式在内的统一身份认证、用户统一鉴权、登录服务等。

统一认证中心要实现的目标:

1、统一用户管理

实现对自治区全区范围内经办用户统一管理，通过账号唯一识别。

2、统一机构管理

构建自治区全区范围内省医保局、地方医保部门、经办机构等组织机构统一集中管理服务，机构信息全国共享，通过机构编号唯一识别。

3、统一授权管理

支持自治区全区范围内分级授权管理：

省级管理员通过省级统一门户系统对自己管辖范围内用户进行授权。

4、统一登录管理

支持自治区全区范围内统一登录：

自治区医保局用户通过自治区统一门户进行登录认证；

用户统一登录后，可以访问已授权的各级业务系统。

    - 电子凭证中心

电子凭证中心，主要对外提供医保电子凭证的激活、授权、医保电子凭证二维码生成、医保电子凭证二维码验证管理等功能，并负责与国家核心业务区电子凭证业务中台进行数据交互。

    - 用户中心

用户中心，实现对经办用户、医保人员、执业人员、参保人员的用户的统一管理服务，提供对用户身份信息检索服务。

    - 政策中心

政策中心，提供险种管理、手术标准目录管理、疾病诊断目录管理、单病种信息管理、单病种与疾病诊断关系信息管理、门慢门特信息管理、药品目录（中成药、西药）管理、药品目录（中草药）管理、药品目录（自制药）管理、诊疗项目目录管理、服务设施目录管理、医用耗材目录管理、征缴参数管理；个人支付管理：个人支付方式信息维护、个人政策项维护、政策算法维护；医疗机构支付方式管理：医疗机构支付方式信息维护、医疗机构支付计算模型维护、国家支付标准信息管理、地方支付方式信息管理、支付参数信息管理、支付参数组明细管理、支付参数组管理、支付方式信息管理；服务项目价格管理：服务项目和价格的备案信息、服务项目和价格的备案明细、医疗机构医疗服务项目、医疗机构医疗药品价格等。

    - 风控中心

风控中心覆盖内控管理的全业务流程服务，包括监控规则管理服务、风险点分析服务、风险控制任务管理服务、汇总统计分析服务、违规信息查询服务、处罚信息查询服务等，并通过风险点实体、风险点分析、分析任务管理，完成风控监管。各业务子系统按统一按编码标准，对服务事项和业务环节进行编码，并在业务经办日志中进行记录，业务日志要做到可回溯业务经办。

    - 参保中心

参保中心对所有参保对象的参保关系进行管理，包括参保对象的险种增加、险种暂停缴费、险种终止缴费、险种信息变更、险种附加信息的新增（变更）、职工参保的缴费基数进行新增（变更）等服务，并对外提供参保对象参保信息查询服务。

    - 结算中心

结算中心提供对个人待遇支付算法和医药机构支付算法服务，以及药店购药、职工住院、职工门诊、居民住院、居民门诊的结算服务、撤销、查询服务。

    - 征缴中心

征缴中心主要服务包括：职工缴费信息查询、单位缴费信息查询、居民缴费信息查询、单位缴费信息、职工缴费信息、居民缴费信息写入、单位缴费明细信息交换、职工个人缴费明细交换、灵活就业缴费明细交换、城乡居民缴费明细交换、缴费信息反馈、医疗保险费对账信息交换、对账信息反馈、账户收入、账户收入查询、账户信息查询等。

    - 工作流引擎中心

工作流引擎中心通过建立一整套统一的业务流程服务体系，为应用系统提供了规范的业务流程设计、运行、管理、监控等服务。

    - 报表中心

报表中心服务主要包括：模板管理、数据源管理、资源管理等。

    - 电子档案中心

电子档案中心提供电子档案的管理服务，实现电子档案内容的统一化管理，包括电子档案的上传、调阅、归档、修改和删除及对应的审核功能。

    - 消息中心

消息中心主要完成消息的接收、发送和保存，再基于一定的规则以邮件、短信、站内消息等方式推送消息到pc端或手机，以及对消息进行管理。接收来自业务系统应用用户的消息，然后基于一定的规则把消息进行推送。

    - 招采中心

招采中心主要提供药品挂网发布、更新、查询、统计等，为政府单位提供药品和耗材采购计划管理、限价管理，为医疗机构提供药品和耗材采购量的上报及查询等。

    - 移动支付中心

核心业务区移动支付中心是医保结算能力输出的唯一出口，负责管理各类渠道、两定机构的接入，定点医药机构或互联网医药机构在开展医保线上结算业务时，通过专线、有线VPN、无线VPDN 等方式与移动支付中心联通。

  - 业务部署要求

根据自治区本级以及各地州市政策不同对医保业务进行需求分析、本地化配置、联调测试等内容。

  - 数据清洗要求

基础信息资源、业务服务信息资源的初始数据需要采用批量移植方式从各地州市和区直系统导入到自治区医保信息平台中。各地州市的医保数据按照国家医保局制定的统一标准规范采集到自治区医保信息平台，然后再从自治区医保信息平台移植到国家平台。对于发现存在问题的数据根据国家局反馈进行整改后再进行移植。对于确认后的数据，将导入到大数据平台做为决策分析的基础数据。业务管理信息资源和公共服务信息资源随着业务的开展逐步积累产生数据。

为推进医疗保障信息平台各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接，一是要实现全民医疗保障业务全过程、全周期信息的采集和电子化，特别是基础信息统一采集。二是要实现全民医疗保障各类业务系统内部的数据整理，核对各系统间的业务状态是否一致，补齐补记补实，提高数据质量。三是要实现原分散系统、分散数据的整合，合理设计数据结构，提高数据共享程度。四是要将数据进一步由地州市医保业务系统向自治区医保信息平台数据中心集中，再由自治区医保信息平台统一向国家局数据中心集中，实现数据向上迁移。

历史数据迁移和系统切换工作是在自治区本级和全疆所有地州市现有基本医疗保险信息系统的业务功能范围和数据基础上，采用系统数据分步增量转换方式将自治区本级和各地州市现有基本医疗保险信息系统原有的数据切换到自治区医疗保障信息平台。

# 第五节 项目技术需求

  - 软件安全要求

投标方须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求，组织研究和实施。

系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

  - 软件性能要求

1.访问用户数要求

基础信息管理子系统支持访问的总用户数不低于5000人，最大支持在线用户数不低于1500人。

医保核心业务经办子系统支持访问的总用户数不低于5000人，最大支持在线用户数不低于2500人。

2.并发业务量要求

基础信息管理子系统支持的并发业务量大于40笔/秒；

医保核心业务经办子系统支持的并发业务量大于250笔/秒；

3.稳定性要求

各应用子系统分别要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%；

4.性能指标要求

（1）交互类业务

平均响应时间：1秒

峰值响应时间：3秒

（2）查询类业务

简单查询平均响应时间：1秒

复杂查询平均响应时间：3秒

（3）交易接口服务（数据交换）

单条记录交易接口平均响应时间：1秒

多条记录（100 条）交易接口平均响应时间：3秒

  - 软件技术要求

    - 总体技术要求

（1）产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

（2）投标方提供的软件应该基于国家局下发的业务中台进行开发，支持对业务中台服务调用，并提供持续的更新服务。

（3）投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

（4）投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

（5）投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

（6）投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

（7）本项目运维期内，软件版本升级时，投标方应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（8）投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

    - 应用软件性能要求

（1）应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

（2）应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

（3）应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

（4）应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转

（5）应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

（6）每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

（7）应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

（8）应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

（9）灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

（10）应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

    - 应用软件说明要求

（1）投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持招标方所提供的云平台等。

（2）投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库，并且支持国产数据库及中间件。

    - 投标方第三方软件技术要求

投标方原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由投标方自行解决。

# 第六节 项目服务要求

  - 集成要求

投标方应提供基础信息管理子系统、医保核心业务经办子系统、核心业务区业务中台相关功能模块的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行等。

投标方应配合软件集成商完成与其他系统之间的互联、测试等。

  - 投标方项目管理要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理方案，本包投入技术人员不少于45人，包括项目人员名单，投标方安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，投标方所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

（1）项目经理

具有5年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

（2）需求分析阶段

投标方需与新疆维吾尔自治区医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

投标方参与人员数量：针对本标包业务系统，总数不少于15人。

投标方至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

投标方参与人员数量：针对本标包业务系统，总数不少于25人。

投标方至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段

投标方参与人员数量：针对本标包业务系统，总数不少于10人。

投标方至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段

投标方驻场参与人员数量：针对本标包业务系统，总数不少于15人。

投标方至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）数据清洗

投标方参与人员数量，总数不少于15人。

投标方至少需提交的文档：数据清洗、转换、迁移总体方案、历史数据情况调研报告、软硬件环境需求、数据迁移脚本、数据迁移应急方案、数据质量验证报告等。

（7）驻场服务

本项目服务期内需提供至少18名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

（8）系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

（9）保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

（10）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，投标方需在合作期间及合作终止后5年内，在招标方提出要求的3天内无条件提供本项目源代码。

  - 培训要求

（1）对项目相关其它承建商人员的培训

与本项目有关联的其它系统承建商，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

（1）对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作。

（2）对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

  - 维护及技术支持要求

（1）针对所有软件，承建商应提供项目终验后2年的免费原厂维保服务。

（2）在软件维保期内，承建商应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到承建商的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，承建商的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

（4）承建商应提供排除故障响应的具体流程。

（5）承建商应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，承建商应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

  - 技术文件要求

承建商提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。承建商提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

其中，（1）（2）项必须在安装调测前提供；（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

  - 项目协作要求

投标人须配合其它相关子系统承建商完成自治区医疗保障信息平台建设。

投标人须配合医保业务电子档案系统供应商完成电子档案系统与本标包业务系统接口对接。

  - 项目计划要求

要求在2021年6月底前完成系统上线，开始试运行。2021年底前完成系统终验，请投标方提出具体实施方案（开发内容细目、项目进度等），保证本工程按期完成。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，承建商应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

  - 项目验收标准与要求

（一）验收总体要求

本项目上线完成后，启动项目验收工作。按照国家医疗保障局和新疆维吾尔自治区医疗保障局验收标准要求，协同其他业务系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标人应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由新疆维吾尔自治区医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标人应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标人负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标人应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（二）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（三）初验流程

（1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

（四）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（五）验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（六）验收相关材料

承建商须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

  - 其他要求

（1）中标方须按照招标方指定地点和要求，搭建应用系统测试环境，同时在15个工作日内完成原型系统的搭建，相关费用由中标方负责。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，承建商提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）承建商应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于承建商所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由承建商及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

如投标人选择本项目多个包段进行投标，则中标资格的选取采用如下原则：在评标时，若某个投标人出现3个（含）以上包段排名第一的情况，则该投标人按包段的自然顺序承担前二个包段的中标资格。后续包段的中标资格则不考虑该投标人，按该包段其他投标人排名的先后顺序依次推选中标资格，依此类推。

二、评标标准

评分办法

| 项目 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分 计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| 履约能力 （20分） | 具有“基础信息管理系统”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“医保业务基础系统”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“医保电子凭证管理系统”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“医保移动支付系统”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“医保规则配置系统"相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“医税数据共享平台”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“长期护理保险信息管理系统”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 具有“药店云MIS”相关的计算机软件著作权登记证书的得0.5分； 满分4分。 （投标人须提供上述资料软件著作权复印件并加盖公章、原件备查） |
|  | 投标人具有CMMI5级认证证书得3分，具有CMMI4级认证证书得2分，具有CMMI3级及以下认证证书得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖公章、原件备查） |
|  | 投标人获得ITSS信息技术服务运行维护标准贰级及以上等级的得2分，低于贰级（不含）的1分，没有不得分。 （提供证书复印件并加盖公章、原件备查） |
|  | 投标人同时具有下述任意两项（含两项）以上资质证书的得2分，只有一项的得1分，没有不得分（提供证书复印件并加盖公章、原件备查）： （1）具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质； （2）具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质； （3）具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质。 |
|  | 自2019年1月1日起，投标人具有省级及以上医保行业类似信息系统应用软件开发项目案例，每提供一个项目案例得1分，满分 9分，未提供不得分。（提供中标通知书及签订的合同复印件并加盖公章） |
| 技术部分（60分） | 服务内容响应：对招标文件提出的功能需求、服务内容等逐条响应，完全响应的得11分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目理解及需求分析： 1.对项目所在地医疗保障信息化建设历程、政策调整演变、业务开展情况、运维情况等有深刻的理解和分析，针对本项目重点内容（脱贫攻坚医兜底要求；医税共享；一单式结算；经办模式）提供详细的调研报告，好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 2.对本项目医税共享、脱贫攻坚需求有充分的理解和分析，并分析存在问题提出对应的解决措施, 好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 |
|  | 系统设计： 1.总体方案设计：遵循国家医疗保障信息平台总体设计思路和技术路线，进行自治区核心业务系统总体设计。包括总体架构、技术架构、业务架构、数据架构等设计。好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 2.应用功能设计:结合招标文件业务需求对系统业务功能点进行阐述，并提供相关系统功能的流程图和系统截图，好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 3. Web HIS管理及Web药店管理: 结合招标文件业务需求对Web HIS管理及Web药店管理的功能点进行阐述，要求在满足基本功能的基础上，有创新、有延展。好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 4.数据迁移分析：分析自治区本级、各地州市及行业单位的核心系统、异地就医、医税共享等各系统业务数据情况，提供数据迁移、治理方案；方案准确、高效、可行。好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 5.系统切换平稳过渡分析：结合新疆实际情况，制定详细的系统切换方案和应急预案，包括对异地就医系统的切换、核心业务经办系统切换、两定支付系统切换、医税系统切换，保障系统的平稳过渡。切换方案合理、可行，好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 |
|  | 项目管理方案:结合本项目特点制定项目实施计划，提供项目管理方案，提供风险控制方案，并提出本项目实施的主要风险以及降低风险的策略与措施，提供测试与验收方案，对应用系统功能及性能的测试进行描述；好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的不得分。 |
|  | 项目团队配置: 拟派服务团队中，主要技术成员具有工信部及其下属机构颁发的IT服务项目经理证书的得2分；具有人社部门颁发信息系统项目管理师证书的得2分；具有人社部门颁发系统分析师证书的得1分，没有不得分，满分5分。 注：团队中所有人员提供相关个人简历、相关资格证书复印件、社保机构出具的2019年6月至今投标人为其缴纳的连续6个月的社保证明，同一人员拥有多个证件的不重复计算。 |
|  | 现场演示：由投标人自带演示系统及相关设备，对本项目主要功能进行现场演示，演示功能需满足以下所列内容。如果不参加现场演示，该项为零分。使用demo、静态页面、PPT、录像或截图的最高得5分。满分20分。各投标人的演示时间控制在20分钟之内。 1.对本次招标要求的一单式结算（收费结算、费用登帐、中心审核、结算拨付）流程演示，演示内容齐全且演示界面的友好，操作简便、演示过程衔接流畅等方面好的得6分，一般的得4分，差的得2分，不演示的不得分； 2. 对本次招标要求的医保征缴（应缴核算、应缴审核、实缴登记、缴款审核、个账划入）流程演示，演示内容齐全且演示界面的友好，操作简便、演示过程衔接流畅等方面好的得6分，一般的得4分，差的得2分，不演示的不得分； 3.结合本次国家医保局中台的规划及设计整体情况，对本次招标要求的业务中台（基本信息中心、统一认证中心、电子凭证中心、用户中心、政策中心、风控中心、参保中心、结算中心、征缴中心、工作流引擎中心、报表中心、电子档案中心、消息中心、招采中心、移动支付中心）进行API展示，演示内容齐全且演示界面的友好，操作简便、演示过程衔接流畅等方面好的得8分，一般的得5分，差的得2分，不演示的不得分； |
| 本地化服务及售后服务 10分 | 培训方案：提出完整的项目培训方案，包括培训计划、培训内容。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的得0分。 |
|  | 本地化服务能力：在乌鲁木齐市有服务机构或分公司的得2分，有合作性服务机构的得1分，没有的不得分。（投标人须提供相关机构证明，包括营业执照、合作协议、场地购买或租赁合同、人员合同等，否则不得分）。 |
|  | 售后服务方案：投标人应针对本项目提供相应的售后服务方案。好的得4分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的得 0 分。 |

说明：评标总得分=F1+F2+…..+Fn(F1,F2,…Fn分别为各项评审因素的得分)。

另：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、分项报价表

四、项目需求响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、开标一览表

七、技术方案

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：为便于评审，投标人需将资格证明文件单独装订成册（一份，封面标明“正本”字样），否则，将可能影响评审，造成的后果由投标人承担。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件(双面)

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务或产品与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改书（如果有的话）及有关附件，我方已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心采购编号为     的         项目政府采购活动提供本企业制造的服务或产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的服务或产品。本条所称服务或产品不包括使用大型企业注册商标的服务或产品。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商未如实声明或未提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

三、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

四、项目需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

六、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

项目名称：

所投包号：（项目只有一个包时填“1”）

| 项目名称 | 投标总报价(元) |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

七、技术方案

（内容格式自拟）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：三份。

保证金账户

（投标、履约保证金均缴到此账户）

户名: 新疆维吾尔自治区政府采购中心

账号：3002010129200018670

开户行：工商银行乌鲁木齐市明德路支行

供应商缴纳的保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到上述指定账户。

保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到上述指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

未按上述要求缴纳保证金的供应商，交易中心拒绝接收其投标文件（响应文件）。